中共永顺县委

实施乡村振兴战略领导小组文件

永委乡振领发〔2023〕27号

中共永顺县委实施乡村振兴战略领导小组

关于下达2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果

和乡村振兴项目计划的通知

各乡镇、县直相关单位：

根据省财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理有关办法下达衔接资金规模，结合我县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作任务。经研究同意，现将2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划下达给你们。本次计划共安排项目39个，2794.21万元，其中产业发展项目1个，9.2万元，乡村建设行动项目37个，2527.01万元，巩固三保障成果项目1个，258万元。各责任单位要进一步核实核准建设内容及规模，加快项目建设，确保工程质量，原则上不得变更，如遇特殊情况需要调整变更的，按相关程序办理。

附件：永顺县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表

中共永顺县委实施乡村振兴战略领导小组

2023年12月12日

附件：

永顺县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表

| 项目编号 | 项目类别 |  |  | 实施 地点 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效果目标 | 联农带农机制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 2794.21 | 2794.21 |  |  |  |  |  |
| yzlf202327001 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 永茂镇芭蕉村 | 三方-芭蕉道路整修工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 交通局 | 三方-芭蕉道路整修工程3.03公里 | 240.83 | 240.83 |  | 347 | 为347人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327002 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青坪镇双合村 | 两岔溪-曹家道路整修工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 交通局 | 两岔溪-曹家道路整修工程2公里 | 178.54 | 178.54 |  | 366 | 为366人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327003 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 永茂镇樟木村 | 矾厂至樟木花桥至和平组生命安全防护 工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 交通局 | 矾厂至樟木花桥至和平组生命安全防护工程3.5公里 | 96.70 | 96.70 |  | 490 | 为490人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327004 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 永茂镇樟木村 | 矾厂道路硬化工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 交通局 | 矾厂道路硬化工程0.96公里 | 61.09 | 61.09 |  | 490 | 为490人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327005 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 永茂镇樟木村 | 岩屋道路硬化工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 交通局 | 岩屋道路硬化工程1.08公里 | 77.84 | 77.84 |  | 490 | 为490人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327006 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 永茂镇樟木村 | 樟木花桥道路硬化 工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 交通局 | 樟木花桥道路硬化工程1.66公里 | 94.10 | 94.10 |  | 490 | 为490人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327007 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 永茂镇樟木村 | 樟木花桥至梨子树岗道路硬化工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 交通局 | 樟木花桥至梨子树岗道路硬化工程1.3公里 | 72.59 | 72.59 |  | 490 | 为490人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327008 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 永茂镇樟木村 | 梨子树岗至小韩浴道路硬化工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 交通局 | 梨子树岗至小韩浴道路硬化工程 1公里 | 55.30 | 55.30 |  | 490 | 为490人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327009 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 高坪乡三角岩村 | 三角岩村饮水维修 工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 水利局 | 整修管道13000米 | 28.00 | 28.00 |  | 520 | 为520人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327010 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 芙蓉镇友和村 | 友和村纳原洞组饮水工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 水利局 | 铺设管线4.36km，水泵2台及附属设施等 | 34.00 | 34.00 |  | 152 | 为152人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327011 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 西歧乡合心村西歧村 | 西歧乡合心村、西歧村饮水整修项目 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 水利局 | 整修管道2km，水源池1座，更换抽水泵1个及附属 设施 | 21.50 | 21.50 |  | 1021 | 为1021人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327012 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 芙蓉镇明溪村 | 明溪村饮水巩固提升工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 水利局 | 新增水源1个、新建水厂1座、引供水管网6km | 98.00 | 98.00 |  | 1250 | 为1250人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327013 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 塔卧镇蟠龙村 | 蟠龙村水源整修工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 水利局 | 整修水源1处 | 15.00 | 15.00 |  | 852 | 为852人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327014 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 泽家镇云扎村 | 云扎村老寨组、踱里组、阳朝组饮水提质改造工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 泽家镇 人民政府 | 新增水源1处，铺设管道12km | 42.00 | 42.00 |  | 658 | 为658人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327015 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 芙蓉镇科皮村 | 科皮村安全饮水前期项目 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 水利局 | 打井2口 | 50.00 | 50.00 |  | 1025 | 为1025人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327016 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 芙蓉镇比条村 | 比条村安全饮水前期项目 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 水利局 | 打井2口 | 50.00 | 50.00 |  | 728 | 为728人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327017 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 泽家镇泽那村 | 泽那村安全饮水前期项目 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 水利局 | 打井1口 | 25.00 | 25.00 |  | 422 | 为422人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327018 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 泽家镇泽那村 | 泽那村安全饮水配套项目 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 水利局 | 配套引供水管道2km及附属设施 | 10.00 | 10.00 |  | 422 | 为422人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327019 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 永茂镇卓福村 | 永茂镇卓福村饮水续建工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 水利局 | 新增水源1处，铺设管道5km | 48.00 | 48.00 |  | 928 | 为928人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327020 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 松柏镇三坪村 | 三坪村饮水提质改造工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 松柏镇人民政府 | 新增水源、水池、铺设管网 | 90.00 | 90.00 |  | 840 | 为840人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327021 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 灵溪镇抚志村 | 抚志村饮水保障巩固扩建项目 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 水利局 | 新增水源，2级加压，铺设管道8km | 389.00 | 389.00 |  | 8520 | 为8520人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327022 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 松柏镇坝溶村 | 坝溶村潘家湾组饮水整修工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 水利局 | 新增清水池，铺设管道0.5km | 9.00 | 9.00 |  | 322 | 为322人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327023 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 泽家镇西那社区 | 西那社区干洞组打井配套 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 泽家镇 人民政府 | 打深井1口，铺设引水管网 | 13.00 | 13.00 |  | 385 | 为385人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327024 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 万民乡 | 管网水毁整修工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 万民乡 人民政府 | 整修水毁管网 | 60.00 | 60.00 |  | 4580 | 为4580人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327025 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 万坪镇龙寨村 | 杉木河水库卧管整修 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 水利局 | 卧管整修、安装水位尺及配套设施 | 9.00 | 9.00 |  | 8000 | 为8000人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327026 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 芙蓉镇新区社区 | 新区社区至明溪道路整修工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 乡村振兴局 | 新区社区至明溪路面整修2处及安全防护设施 | 38.46 | 38.46 |  | 519 | 为519人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327027 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 芙蓉镇发树村 | 白岩厂至发树道路整修工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 乡村振兴局 | 白岩厂至发树道路整修工程1.568公里及安全防护设施 | 81.26 | 81.26 |  | 497 | 为建档立卡户497人改善生产生活 设施 |  |  |
| yzlf202327028 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 全县 | 农村危房改造项目 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 住建设局 | 农村危房改造 | 258.00 | 258.00 |  | 650 | 为650人提供住房保障 |  |  |
| yzlf202327029 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 永茂镇于家村 | 永茂-于家道路整修工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 公路养护 中心 | 永茂-于家道路整修工程1.9公里 | 141.93 | 141.93 |  | 557 | 为557人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327030 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 永茂镇和平村 | 和平村—大溪湾组道路整修工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 公路养护 中心 | 和平村—大溪湾组道路整修工程 0.461公里 | 17.96 | 17.96 |  | 401 | 为401人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327031 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 芙蓉镇保坪村 | 保坪-吴必生命安防工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 公路养护 中心 | 保坪-吴必生命安防工程0.39公里 | 5.90 | 5.90 |  | 641 | 为641人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327032 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小溪镇官坝村 | 唐新-官坝生命安防工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 公路养护中心 | 唐新-官坝生命安防工程0.208公里 | 3.76 | 3.76 |  | 786 | 为786人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327033 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小溪镇羊毛村 | 唐家-羊毛生命安防工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 公路养护 中心 | 唐家-羊毛生命安防工程0.01公里 | 2.70 | 2.70 |  | 472 | 为472人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327034 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小溪镇龙凤村 | 龙凤-龙潭道路整修工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 公路养护 中心 | 龙凤-龙潭道路整修工程0.18公里 | 11.06 | 11.06 |  | 838 | 为838人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327035 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小溪镇贺喜村 | 燕塘坪-集凤安防工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 公路养护 中心 | 燕塘坪-集凤安防工程1.879公里 | 61.70 | 61.70 |  | 509 | 为509人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327036 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 泽家镇砂土村 | 砂土村东风电坝列湖坪水沟灌溉及地质塌陷修复工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 泽家镇 人民政府 | 新建渡槽13m；新建截水沟30m | 9.20 | 9.20 |  | 280 | 为280人改善生产生活设施，改善灌溉面积良田610亩，旱土120亩 |  |  |
| yzlf202327037 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 芙蓉镇明溪村 | 明溪村道路改造调坡项目 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 芙蓉镇 人民政府 | 道路调坡硬化37米及挡土墙等其它附属设施 | 26.00 | 26.00 |  | 590 | 为590人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327038 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石堤镇西湖社区 | 易地扶贫搬迁安置区(二期)及农产品交易中心配套道路工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 石堤镇 人民政府 | 易地扶贫搬迁安置区(二期)及农产品交易中心配套道路工程1.098公里 | 224.79 | 224.79 |  | 177 | 为177人改善生产生活设施 |  |  |
| yzlf202327039 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 万坪镇龙寨村 | 龙寨村排水沟及安全饮水管道整治工程 | 新建 | 2024年1月 | 2024年12月 | 万坪镇 人民政府 | 水沟铺设水稳垫层长550米，宽5.5米；安装110PE管长580米 | 43.00 | 43.00 |  | 3000 | 为3000人改善生产生活设施 |  |  |

中共永顺县委实施乡村振兴战略领导小组办公室   2023年12月12日印发