永顺县“十四五”水安全保障规划

（审定稿）

永 顺 县 水 利 局

二0二一年八月

目  录

第一章  现状与面临的形势	1

第一节  主要成就	1

第二节  存在问题	6

第三节  面临形势与机遇	10

第二章  水安全保障总体思路	13

第一节  指导思想	13

第二节  基本原则	14

第三节  主要目标	16

第四节  总体布局	20

第三章  水安全保障重点任务	22

第一节  加快节水型社会建设，推动全面节水	22

第二节  实施防洪提升工程，保障防洪安全	25

第三节  强化优质水源配置，保障饮水安全	27

第四节  促进水资源高效利用，保障用水安全	29

第五节  加强水生态环境修复，维护河库健康	31

第六节  加强水库移民后扶	33

第七节  智慧水利建设	34

第八节  全域旅游涉水保障	35

第九节  乡村振兴水利保障	36

第四章  水利监管服务保障	39

第一节  强化水行政管理	39

第二节  强化水资源管理	41

第三节  加大河库生态空间管控	42

第四节  扎实推进水土保持监管	43

第五节  强化水利工程管理	43

第六节  提升水利行业能力	44

第五章  水安全保障重大项目	46

第一节  防洪安全重大工程	46

第二节  饮水安全重大工程	47

第三节  用水安全重大工程	47

第四节  河库生态安全重大工程	48

第五节  移民后扶重大项目	49

第六节  监管服务重大项目	49

第六章  深化水利改革创新	50

第一节  重大改革	50

第二节  重大政策	54

第七章  投资规模	57

第八章  环境影响评价	58

第一节 规划协调性	58

第二节 环境影响风险分析	59

第三节 环境风险防范	60

第九章  规划保障	63

# 第一章  现状与面临的形势

- 第一节  主要成就

“十三五”以来，永顺县立足补短板、强监管、增后劲、惠民生，水利投入稳步提升，重大水利工程建设取得重大进展，重点领域管理改革迈出实质性步伐，水利行业监管水平不断提升，为全县脱贫攻坚、全面建成小康社会，加快建成“富饶美丽幸福新永顺”提供了有力的水安全保障。

防洪治涝持续推进，保障社会安全稳定。加速推进防洪体系建设，开展了永顺县北门冲撇洪隧洞工程前期论证工作。大力加快防洪工程建设，完成万坪镇易地扶贫安置区防洪堤工程建设，安置区防洪标准基本达到二十年一遇。持续开展灾后水利薄弱环节建设，完成黄金木、惹坝等12座病险水库除险加固与28座山塘整治；实施了牛路河塔卧至车坪段、明溪河朗溪乡楠木村段2处中小河流治理和主要支流治理工程，综合治理河道12.1km；先后实施共88处农村河道护岸工程，综合治理长度18.8km。全县防洪排涝能力稳步提升，有效抵御了2016年、2017年流域性较大洪水及2020年有气象资料以来最大降雨丰水年，全县洪涝灾害年均损失率控制在0.66%左右，为保障人民群众生命安全发挥了重要作用。

饮水保障明显提升，促进城乡有效融合。围绕脱贫攻坚、乡村振兴、新型城镇化建设等相关要求，大力推进“城乡供水一体化、区域供水规模化、工程建管专业化”建设，开展了永顺县城第二水源洞坎水库的前期论证工作，重点水源工程猴儿洞水库可研工作，龙洛湖（大坡）水库已完成初步设计；全县积极拓宽筹资渠道，在中央、省级奖补资金的基础上，通过整合涉农资金、利用政策性银行贷款等方式共筹集资金3.12亿元用于解决农村饮水安全问题，共兴建农村供水工程368处，涉及23个乡镇205个村，解决38.37万人饮水不安全问题，其中贫困人口12.87万人，于2019年提前完成省定“十三五”解决12万建档立卡贫困人口饮水安全的目标任务，农村自来水普及率达到86.84%，人民群众的幸福感、获得感不断增强。

用水配置更趋合理，支撑经济平稳发展。节水、供水重大水利工程项目加快推进，十三五期间完成烟草水源中秋河水库、应急抗旱水源芙蓉水库工程建设，全县水资源配置能力进一步加强，新增供水能力850万立方米。节水型社会建设全面推进，全县用水总量控制在1.754亿立方米以下，万元GDP用水量较2015年均下降26.5%、万元工业增加值用水量较2015年均下降9.1%。灌溉水利用系数提升至0.543，用水效率进一步提高；小型农田水利建设进展顺利，完成全县23个乡镇60个村渠道续建配套80处，共132km，新增高标准农田建设项目12处，到2020年底新增农田有效灌溉面积1.35万亩。河长制工作全面推进，全县70条河流已实现河长制工作全覆盖，开展了河库网箱养殖清理专项清理行动。建立健全水资源管理制度体系，完成了“三条红线”控制指标的分解落实，初步建立了覆盖县级的水资源管理控制指标体系，严格执行建设项目水资源论证和取水许可制度；持续加强水功能区管理，2017～2019年以来我县水功能区水质达标率为93%。

生态水利扎实推进，河湖生态明显改善。重点区域和坡耕地水土流失综合治理有序推进，实施三家田与卓福2处项目，治理水土流失面积5.62平方公里；实施污水截流、生态补水、生态护岸等行动，有效改善当地水生态环境质量；农村小型水电助力脱贫，投资0.39亿元，实施海螺、不二门等小水电扶贫项目3个，新增装机450千瓦，新增发电量1197万kw·h。全力推进移民后期扶持，全县移民库区共实施235处避险解困项目。

资金投入情况。累计争取上级投资4.928亿元。其中各级水利资金3.74亿元，2016年0.65亿元、2017年0.88亿元、2018年0.82亿、2019年0.92亿元、2020年0.47亿元；国开行贷款0.13亿元；其他资金1.058亿元。

资金完成情况。完成投资6.753亿元，其中防洪除涝1.285亿元、饮水安全3.12亿元、农田灌溉0.84亿元、小水电改造0.39亿元、水生态0.06亿元、移民项目1.058亿元。聚焦“两不愁、三保障”，实现了农村饮水安全，加快补齐水利基础设施短板，逐步提高水利行业监管能力。

“十三五”期间，水利基础设施实现新突破，防洪抗旱减灾工程、水土保持及水生态治理工程、农村水利工程、水资源配置工程、城乡供水保障工程、移民扶持项目等一批水利项目扎实推进。全县水安全保障能力不断提升，五年规划确定的主要目标和任务基本完成，主要指标完成情况详见表1。

表1

永顺县“十三五”水利发展规划主要指标完成情况

| 序号 | 类型 | 指标 | 单位 | “十三五” 规划 | “十三五”末 实际完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防洪 安全 | 洪涝灾害年均损失率 | % | （0.65） | 0.66 |
| 2 |  | 县城防洪工程达标率 | % | [85] | 90 |
| 3 | 饮水安全 | 新增供水能力 | 万立方米 | 800 | 850 |
| 4 |  | 城市供水保证率 | % | [95] | 95 |
| 5 |  | 农村自来水普及率 | % | ［80］ | 86.84 |
| 6 |  | 农村集中式供水人口比例 | % | ［85］ | 90.87 |
| 7 | 用水 安全 | 干旱灾害年均损失率 | % | （0.55） | 0.54 |
| 8 |  | 用水总量控制 | 亿立方米 | ｛1.7｝ | 1.754 |
| 9 |  | 万元地区生产总值用水量 | 立方米 | ［129］ | 129 |
|  |  | ——万元地区生产总值用水量下降 | % | ［25］ | 26.5 |
| 10 |  | 万元工业增加值用水量 | 立方米 | ［65］ | 77 |
|  |  | ——万元工业增加值用水量下降 | % | ［20］ | 9.1 |
| 11 |  | 农田灌溉水有效利用系数 |  | ［0.53］ | 0.543 |
| 12 |  | 新增农田有效灌溉面积 | 万亩 | 8.8 | 11.76 |
| 13 |  | 新增高效节水灌溉面积 | 万亩 | 1.5 | 1.35 |
| 14 |  | 新增农村水电装机容量 | 兆瓦 | 0.45 | 0.45 |
| 15 | 河湖 生态 安全 | 新增水土流失治理面积 | 平方公里 | 6 | 5.6 |
| 16 |  | 重要江河湖泊水功能区水质达标率 | % | ［95］ | 93 |

注：1、指标带（）为5年平均值，带［］为期末数，带｛｝为5年最大值，其余为5年累计数。2、永顺县“十三五”水利发展规划具体指标测算工作正在开展。3、“十三五”末实际完成值为2020年末完成情况。

- 第二节  存在问题

“十三五”期间，水安全保障体系为支撑全县经济社会发展、人民群众安居乐业发挥了重要作用，但在新的发展阶段，水利行业建设取得的成效与人民日益增长的对水安全的现实需求以及永顺县高质量发展的实际需要相比，水安全保障能力仍然存在差距。

### （一）防洪能力仍然薄弱

受客观自然地理条件限制，加之现有防洪体系存在薄弱环节，全县经济社会发展仍然受到洪水威胁。城区防洪排涝问题突出。虽然永顺县城上游有高家坝水库的防洪调蓄作用，对县城的防洪起到了控制性作用，但受限自然地理条件以及老城区布局的影响，穿城而过的猛洞河在县城段行洪断面锐减，特别是支流北门冲河段行洪能力不足，导致洪水经常淹没低洼城区，未能达到防洪标准20年一遇的防洪闭合圈。重点涝区排涝能力不强。万坪镇易地扶贫安置区等28处重点涝区未治理，内涝灾害时有发生。山洪灾害隐患突出。永顺县域地处武陵山区，境内地面被切割成众多盆地、陡坡和沟谷，山区溪沟发生的暴涨洪水常造成局部性洪灾，山洪安全隐患突出。

### （二）饮水保障水平仍然不高

全县饮用水源建设与群众喝上放心水、优质水的要求仍有差距，水源破坏、水量不足、水质不优等问题仍然存在。城乡供水发展不均衡。农村供水规模化程度低，农村小型与分散供水工程处数占总数比例高达60%；运营机制不健全，与城市供水相比，非专业化经营管理占90%以上；维修养护难度大，山丘区供水管网长且部分需加压处理，造成工程运行成本高、供水标准低、收益与成本不匹配，多数工程难以良性正常运行。城市供水保障能力不足。永顺县城无应急备用水源，在发生干旱或突发事件时没有应急备用水源，对保持社会稳定不利。未来发展饮水供需矛盾凸显。根据永顺县国民经济和社会发展“十四五”规划，永顺县即将全面实施“五七三”发展战略，另外，永顺即将迈入高铁时代、旅游产业“井喷”等发展机遇，随着全县即将步入高质量发展，县域重点区域用水供需矛盾将逐渐凸显，饮水安全的保障必须紧跟步伐，为全县发展战略提供水利支撑。水源地生态治理与保护力度不够。未能有效对饮用水源地进行保护，水资源管理不到位，需加强水源涵养区的生态治理与保护工作。

### （三）用水安保障面临新挑战

水资源节约与保护力度不足。节水型社会建设相比于发达地区启动较晚，未达到水资源的高效利用；水资源保护工作相比于经济发达地区存在明显差距。水资源调配能力不强。永顺水资源总量虽然比较丰富，但存在时空分布不均，从时间分布上看，降水年均分布不均，汛期4～9月径流量占全年径流量的70%～80%；从空间分布上看，降雨北多南少、东多西少；针对县域面临的水资源时空分布不均、重点水源建设工作相对滞后、水资源配置能力不强、引调水工程进展缓慢等问题，如何有效地把水从水资源丰富的地区引流、调剂、补充到缺水地区，还有很多工作要做。用水体系建设存在短板。灌区续建配套尚未完成，干支渠及渠系建筑物老化，毁坏现象并未全面解决；大中型灌区现代化改造启动较迟，信息化、自动化等管理手段还比较落后，灌区管理体系和管理能力的现代化水平有待进一步提高；农田水利“最后一公里”问题仍然存在，农田灌排工程体系欠完整，支渠到田间的灌排配套设施不完善。小型水源建设仍需加强。全县水资源总量虽然丰富，但丰、枯径流量相差较大，山区蓄水工程调节供水能力低，部分地势较高地区的农业灌溉仍然存在干旱缺水现象。

### （四）河湖生态安全压力与日俱增

河库生态环境与建设美丽永顺的要求存在差距，河库生态保护修复任重道远。水土流失综合治理任务依然很重。永顺县水土流失范围主要分布在西部以及东部，水土流失总面积达947.71km2，占全县面积的24.86%，其中轻度流失面积554.68km2，占流失面积的58.53%；中度流失面积350.32km2，占流失面积的36.96%，强度流失面积21.0km2，占流失面积的2.22%；极强度以上流失面积15.98km2，占流失面积的1.69%；剧烈水土流失面积5.73 km2，占流失面积的0.6%。水土流失问题突出，影响了当地经济社会的高质量发展。从水土流失分布情况来看，治理难度小、工程见效快的水土流失地区已基本得到治理，剩下的都是“硬骨头”，后续治理难度大。根据永顺县发展思路，绿色永顺、美丽乡村建设与生态文明建设对水土保持提出了更高要求，除传统的水土流失综合治理外，还需要全面满足生态清洁型、生态经济型、生态安全型、生态旅游型等“四型”小流域的建设要求，水土流失综合治理的任务艰巨。重点河库生态保护修复工作需进一步加强。由于社会经济快速发展，现代人类活动对河库水资源的不合理开发利用，大量污染物排放入水，造成水污染、富营养化，生态退化，甚至发生水体黑臭现象，河库水环境问题不断涌现。农村水系综合整治任重道远。近年来，农村水资源污染速度明显上升，水环境状况令人堪忧。现阶段，农村水环境污染的主要来源是农业生产污染、工业生产污染以及农村生活污水等，大肠杆菌、总磷、氨氮等超标。农村水环境污染所表现出的特点是污染范围较广，污染种类较多，污染源的监测、管理及控制难度较大。

- （五）水利监管能力不足

水利重点领域的监管力度不够，江河水库、水资源、水利工程、水土保持、水利资金及行政事务工作的监管缺乏完善的管理标准和技术监督体系，管理标准化、规范化程度较低。水利监测体系不健全，特别是用水计量、饮用水质监测、生态流量监测、工程安全监测等方面欠账较多，社会监督举报机制和现代化监管体系有待完善。

- （六）移民产业转型升级有待加强

水库移民安置区基础差、底子薄、发展滞后的状况尚未得到根本改变，普遍缺乏可持续增收的支柱产业；基础设施建设仍然相对滞后，人居环境仍需提高；移民技能培训、转移就业培训“造血”有待加强。

- 第三节  面临形势与机遇

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是全面落实习近平总书记赋予湖南新时代新使命的重要阶段，是全面提升水利事业发展的关键时期，是新时代水利改革发展更好地满足人民日益增长的美好生活需要。

### （一）对接国家战略部署，要求强化水利支撑

坚实的水利支撑是推动高质量发展的基础。为全面建设社会主义现代化国家提供坚实水利支撑，深刻领会新发展理念，准确把握二〇三五年远景目标和“十四五”时期我国发展的指导方针、主要目标、重点任务。坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，深化水利改革创新，推动水利高质量发展。要深入研究、重点领会《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中与水利有关的重点任务，结合践行水利改革发展总基调，推进乡村振兴和区域协调发展，提升生态系统质量和稳定性，为推动经济社会高质量发展、建设更高水平的平安中国提供高质量的水利保障。

深化水利改革发展是夯实水利支撑的主要动力。当前和今后一个时期，是水利建设新一轮高潮期、水利行业监管持续攻坚期、水利发展方式深刻转型期。党中央、国务院高度重视水利工作，就水利改革发展作出了一系列重大决策部署，为水利工作赋予了新内涵、新任务。要坚持用习近平总书记关于治水工作的重要论述精神指导治水管水实践，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，牢牢把握水利工作转型升级的重大战略机遇，进一步深化认识，坚定不移地推动水利改革发展总基调落地生根。

- （二）顺应永顺发展战略，要求全面强化服务保障能力

“十四五”期间，永顺经济社会发展进入新阶段，具体来说处于“三个机遇期”：一是交通区位优势变革期。张吉怀高速铁路即将建成通车，永顺正式从“高速公路时代”迈入“高铁时代”，区位条件将发生根本性变化。二是生态文化潜力释放期。随着生态保护的不断加强、产业转型的深入实施、旅游景区提质升级、城乡建设的高标准推进，永顺以“神秘湘西、土司王城”为核心品牌。三是产业融合发展加速期。“十四五”期间，以旅游为龙头的现代服务业将业态纷呈，生态工业将实现转型升级，现代农业将得到有效提升，把农业园区、产业园区与生态文化旅游景区三者深度融合、互动发展。随着我县全力推动产业转型升级、提质增效，推进产业集群链式发展，对我县水利基础设施配套建设提出了更高要求，迫切需要在防洪、饮水、用水、河湖生态安全等方面取得新突破。防洪既要保安全，更要保发展；饮水既要有水喝，更要喝好水；用水既要有保障，更要高效率；河湖生态既要解决存量、遏制增量，更要维护良好的生态空间。必须充分发挥水的要素支撑作用，促进全县经济社会高质量发展；必须切实提升水安全保障能力，为群众安居乐业保驾护航。

- （三）建设现代化治理体系，要求提升治水效能

水利部确定的“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，为新时期水利工作奠定了重心，水利保障要加快完善防洪减灾、水资源配置、河库生态等水利基础设施网络，着力加强水行政、水资源、水利工程等重点领域监管，抢抓“新基建”发展机遇，加大信息网络等新型基础设施建设力度，发挥大数据、人工智能、遥感监测在智慧水利中的作用，坚持深化改革、激发活力，构建政府、市场、社会共建共享、协同治水的新局面，全面提升治水效能，推进水治理体系和治理能力现代化。

# 第二章  水安全保障总体思路

按照党的十九大总体部署和县委县政府的有关要求，立足县情水情，聚焦短板弱项，以满足人民对水安全需要为目标，用好防汛抗旱、河长制两个主要抓手，紧扣国家新发展战略和新治水理念，构建“江河安澜、城乡统筹、安全集约、亲水宜居、河库健康、智慧高效”的永顺水利发展格局。

- 第一节  指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记对湖南工作系列重要讲话指示精神，积极践行新发展理念，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路，认真落实水利部“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，深化水利改革创新，推动水利高质量发展。以满足人民群众对水安全保障的需要为目标，围绕省委“三高四新”战略，坚持州委“562”发展思路，着力构建江河安澜的防洪体系、城乡统筹的饮水体系、安全集约的用水体系、河库健康的水生态体系、智慧高效的监管服务体系。为我县脱贫攻坚成效巩固拓展、乡村振兴、全域旅游、五大发展理念和七项重点工作以及三大高地的建设做好水利支撑，为我县打造世界知名旅游目的地、建设“富饶美丽幸福新永顺”提供坚实的水利支撑和保障。

- 第二节  基本原则

坚持以人为本、造福人民。把人民对美好生活的向往作为始终不渝的奋斗目标，大兴水利工程，夯实水利安全，强化水利发展，为湘西州高质量发展、人民美好生活提供坚实的水利支撑和保障，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

坚持节水优先、高效利用。把节水作为解决区域水资源短缺问题的优先举措，贯穿经济社会发展全过程和各领域，推动用水方式由粗放向节约集约转变，形成节水型生产生活方式，不断提高用水效率与效益。

坚持人水和谐、均衡发展。尊重自然、顺应自然、保护自然，清醒认识水资源、水生态、水环境的刚性约束，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，约束和规范各类水事行为，优化水资源配置，促进人口经济与水资源、水生态、水环境相均衡。特别干旱地区，加速推进水源建设与水资源调配，科学合理利用水资源，实现地区均衡发展，同时引导人民群众养成良好的生产生活用水习惯，提高用水效率与效益。

坚持统筹兼顾、综合施策。统筹考虑水资源调配，确保县域的人口经济与水资源、水生态、水环境的承载能力相均衡，推动全县经济社会高质量发展。牢固树立山水林田湖草是一个生命共同体的系统思想，加强部门间合作，形成联运机制，协同发力，共治共管。以流域为单元，统筹上下游、左右岸、地上地下、城市乡村，工程措施和非工程措施相结合，实现污水、洪水、涝水、供水和节水的“五水”共治，系统治理水资源、水环境、水生态、水灾害问题。

坚持预防为主、风险管控。强化底线思维，增强忧患意识，从注重事后处置向风险防控转变，从减少灾害损失向降低安全风险转变，建立健全水安全风险防控机制，提高防范化解水安全风险能力。

坚持改革创新、激发活力。统筹利用价格、税费政策工具，充分发挥市场在水资源配置中的决定性作用。更好发挥政府作用，依法治水管水护水，加强政府监管和引导，深化水利智慧建设，构建系统完备的水治理制度体系。

坚持深化改革、创新发展。把创新摆在县域经济社会发展全局的核心位置，持续深化改革，全面推进体制创新、科技创新、文化创新、管理创新，使创新成为引领发展的第一动力，加快新旧动能转换，提高发展质量和效益。

坚持统筹推进、协调发展。按照“五位一体”总体布局，统筹处理好脱贫攻坚巩固与乡村振兴、城镇与乡村一体发展、加快发展与环境保护、改革发展与社会稳定的关系，在协调发展中拓展发展空间、增强发展后劲，确保实现均衡发展、协调发展、科学发展。

坚持生态立县、绿色发展。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，把生态文明建设融入经济、政治、文化、社会建设各方面，纵深推进美丽永顺建设，推动形成绿色发展方式和生活方式，让永顺天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。

坚持合作共赢、开放发展。抢抓国家“十四五”时期将推出一批重大改革开放举措、我县即将迈入高铁时代、旅游产业“井喷”等发展机遇，引进优质项目、培育龙头企业、催生战略产业，推动开放向更广、更深、更高水平迈进。

- 第三节  主要目标

以满足人民群众对美好生活的水利需求为目标，加强治水能力现代化建设，着力完善防洪、饮水、用水、河库生态等保障体系，努力实现防洪保安全、健康水生态、优质水资源、宜居水环境以及治水能力现代化。到2025年，防汛抗旱减灾能力全面提升，城乡供水安全保障程度明显增强，水资源利用效率和效益显著提高，重点河库水生态环境有效改善，水利工程补短板工作取得长足进展，涉水事务智慧监管服务能力大幅增强，基本建成与经济社会发展和生态文明建设要求相适应的水利保障体系。

防洪安全保障目标。强化水空间管控与洪水风险管理，从根本上降低洪水威胁，全面建成堤防与水库相结合的防洪减灾体系，全面提升城市和重点涝区防洪治涝能力，彻底消除病险水库安全隐患。至十四五末，全面建成堤防与水库相结合的防洪减灾体系。永顺县城防洪标准达到20年一遇，塔卧镇、万坪镇等重要乡镇防洪标准达到10年一遇。

饮水安全保障目标。推动实施“城乡供水一体化、区域供水规模化、工程建管专业化”建设，围绕新型城镇化和乡村振兴战略，全面建成依托大水源、大水厂、大管网为主体的优质饮水保障体系。实施农村供水保障工程，全面提升农村供水保障和服务水平，重点确保全域旅游重点村自来水入户全覆盖。至十四五末，新增供水能力0.09亿立方米，城区形成双水源布局，基本具备应急保障能力，集中式饮用水水源达标率100%，农村自来水普及率达到90%以上，农村规模化供水人口覆盖比例达到50%以上，遇极端干旱年份，居民生活用水不受影响。

用水安全保障目标。推进工业节水及农业灌区现代化节水改造。全面建成与经济社会发展相适应的用水配置体系，经济结构、产业布局与水资源、水生态、水环境承载能力基本相适应，全域旅游与特色农业重点领域用水保障能力显著提升。至十四五末，全县用水总量控制在1.74亿立方米以内，万元GDP用水量下降率、万元工业增加值用水量下降率与省下达任务保持一致，农田灌溉水有效利用系数达到0.576。

河湖生态安全保障目标。全面建成“河畅、水青、岸绿、景美、人和”的河湖生态安全体系。以河长制为抓手，实施水生态空间管控，全面推进河库生态保护和修复，对乡村河流水系统一进行整治，加强河湖现状管理，切实解决农村河库脏、乱、差问题，逐步恢复农村河道水生态功能。至“十四五”末，全州区域内水土保持率达77%，河流重要断面生态流量满足程度达到90%，实现生态宜居的乡村振兴任务。

水利行业监管服务目标。水利法律法规政策制度体系更加完善，水利监管体系基本形成。水文、水资源、河湖生态、水土流失、水灾害等监测预警体系基本建立，水资源节约、保护、开发、利用、配置、调度各环节监管全面加强。建立水利工程良性运行管理机制。以河长制为抓手，落实河库管护责任，河库面貌显著改善。水利创新能力大幅提高，水利信息化智能化水平显著提升。重要河库水域岸线监管率达到100%。

永顺县“十四五”水安全保障规划指标，详见表2。

表2

永顺县“十四五”水安全保障规划主要指标表

| 序号 | 类型 | 指标 | 单位 | 2025年 | 指标类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防洪 安全 | 江河堤防达标率 | % | ［60］ | 预期 | 国家 指标 |
|  |  | ——县级以上城市防洪堤防工程达标率 | % | ［100］ | 预期 |  |
|  |  | ——五级以上乡村防洪堤防工程达标率 | % | ［60］ | 预期 |  |
| 2 | 饮水 安全 | 水利工程新增供水能力 | 亿立 方米 | 0.09 | 预期 |  |
| 3 |  | 农村自来水普及率 | % | 90 | 预期 | 省定 指标 |
| 4 |  | 农村规模化供水人口覆盖比例 | % | 50 | 预期 | 省级 指标 |
| 5 | 用水 安全 | 用水总量控制 | 亿立 方米 | {1.74} | 约束 | 省定 指标 |
| 6 |  | 万元GDP用水量下降 | % | 与省下达任务保持一致 | 约束 |  |
|  |  | ——万元工业增加值下降 | % | 与省下达任务保持一致 | 约束 |  |
| 7 |  | 农田灌溉水有效利用系数 | — | ［0.576］ | 约束 |  |
| 8 | 河库 生态 安全 | 水土保持率 | % | ［77］ | 预期 | 省定 指标 |
| 9 |  | 河库重要断面生态流量满足程度 | % | ［90］ | 预期 |  |
| 10 |  | 重要河库水域岸线监管率 | % | ［100］ | 约束 |  |

注：1、指标带（）为5年平均值，带［］为期末数，其余为5年累计数。2、江河堤防达标率是指5级及以上堤防长度中达标堤防长度占比。3、水土保持率是指区域内非水土流失面积占区域土地面积的比例。4、重要河库水域岸线监管率是指划定了河库管理范围、明确了岸线功能分区和管理要求的重要河库数量占重要河库数量的比例，其中重要河库是指设立省级河库长的河流和湖泊。

- 第四节  总体布局

立足永顺县情，坚持综合治理、系统治理、源头治理，围绕永顺县“十四五”时期主要目标与任务，逐步构建防洪、饮水、用水、河库生态四大水安全体系，强化水利行业监管服务保障，加快形成“永顺水网”。

筑牢“一核多点，堤库结合，河道通畅，水库安全”的防洪安全格局。围绕筑牢人民群众生命财产安全底线的目标，以流域为单元，加快提升上游拦蓄能力、增加中下游泄洪能力，建设洪涝灾害风险控制体系。“一核多点”指以县城防洪为核心，灵溪镇、塔卧镇、万坪镇、砂坝镇等多个易受洪涝灾害影响的乡镇为重点；加快病险水库除险加固，全面推进堤防、河道整治等防洪工程建设，加强山洪灾害防治，强化行洪空间管控，完善超标洪水防御方案，全面建成堤防与水库相结合的防洪减灾体系。

构建“城乡互联、多点成片、水源优化、水质保障”的饮水安全格局。围绕保障人民群众喝上放心水、优质水的目标，优水优用、城乡统筹，推进“城乡供水一体化、区域供水规模化、工程建管专业化”，达到优水优用，城乡统筹的饮水格局。以高家坝水库、松柏水库、杉木河水库、中秋河水库为主水源，对县域布局城乡供水一体化的骨干“水网”，对不能覆盖的其它“多点”区域，整合分散、小型供水工程，实现农村供水串珠成线、连点成片。

完善“产业满足、全面节水、应急保障”的用水安全格局。围绕深化供给侧改革、促进水与产业协同发展为目标，坚持适水发展，保障粮食安全、产业发展安全用水。坚持节水优先，推进工业节水及农业灌区现代化节水改造。围绕“擦亮芙蓉镇、老司城两张文化旅游品牌”的全域旅游格局保障用水需求；对酉水大型灌区、石堤等4个中型灌区实施续建配套和现代化改造，保障粮食和特色农业的用水需求，以芙蓉镇产业园、猛洞河工业园核心，围绕企业进园区，推进企业转型升级和节水改造，保障园区用水需求。

打造“河清岸绿、生态保证、溪库连通”的河湖水生态格局。围绕实现人民群众“看得见山、望得见水、记得住乡愁”的目标，深入推进水生态文明建设，以水为脉，统筹山水林田湖草各种生态要素，优化生态、生产、生活空间格局。系统推进水资源保护、水生态修复、水污染治理，建设造福人民的幸福河库。打造永顺特色山水文化，建设酉水、猛洞河最美岸线，构建牛路河清水廊道，建设生态宜居的水美湘村。

# 第三章  水安全保障重点任务

落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，加快完善防洪、饮水、用水、河库生态四大体系，全面提升水安全保障能力。

- 第一节  加快节水型社会建设，推动全面节水

坚持节水优先，将强化水资源管理贯彻治水全过程，实施总量强度双控，开展全行业节水，健全节水体制机制，全面建成节水型社会。

一、实施总量强度双控

㈠ 强化指标刚性约束。严格实行区域流域用水总量和强度控制。执行我县用水总量、用水强度控制指标体系，全县用水总量控制在1.74亿立方米以下，万元GDP用水量下降率、万元工业增加值用水量下降率与省下达任务保持一致。灌溉水利用系数提升至0.576，强化节水约束性指标管理，加快落实主要领域用水指标。划定水资源承载能力地区分类，实施差别化管控措施，建立监测预警机制。水资源超载区域制定并实施用水总量削减计划。

㈡ 严格用水全过程管理。严控水资源开发利用强度，完善规划和建设项目水资源论证制度，以水定城、以水定产，合理确定经济布局、结构和规模。严格实行取水许可制度。加强对重点用水户、特殊用水行业用水户的监督管理。以乡镇为单元，全面开展节水型社会达标建设，到2025年，我县40%以上乡镇达到节水型社会标准。

㈢ 强化节水监督考核。逐步建立节水目标责任制，将水资源节约和保护的主要指标纳入经济社会发展综合评价体系，实行最严格水资源管理制度考核。完善监督考核工作机制，强化部门协作，严格节水责任追究。严重缺水地区要将节水作为约束性指标纳入政绩考核。建立县级水资源督察和责任追究制度。

二、开展重点领域节水

㈠ 推进农业节水增效

大力推进节水灌溉。加快灌区续建配套和现代化改造，分区域规模化推进高效节水灌溉。结合高标准农田建设，加大田间节水设施建设力度。开展农业用水精细化管理，科学合理确定灌溉定额，推进灌溉试验及成果转化。推广喷灌、微灌、滴灌、低压管道输水灌溉、集雨补灌、水肥一体化、覆盖保墒等技术。加强农田土壤墒情监测，实现测墒灌溉。加快推进农村生活节水。在实施农村集中供水、污水处理工程和保障饮用水安全基础上，加强农村生活用水设施改造，在有条件的地区推动计量收费。加快村镇生活供水设施及配套管网建设与改造。推进农村“厕所革命”，推广使用节水器具，创造良好节水条件。

㈡ 推进工业节水减排

大力推进工业节水改造。完善用水计量体系和在线监测系统，强化生产用水管理。大力推广高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术。支持企业开展节水技术改造及再生水回用改造，重点企业要定期开展水平衡测试、用水审计及水效对标。对超过取水定额标准的企业分类分步限期实施节水改造。水资源超载地区年用水量1万立方米及以上的工业企业用水计划管理实现全覆盖。推动高耗水行业节水增效。实施节水管理和改造升级，采用差别水价以及树立节水标杆等措施，促进高耗水企业加强废水深度处理和达标再利用。严格落实主体功能区规划，在生态脆弱、严重缺水地区，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。对采用列入淘汰目录工艺、技术和装备的项目，不予批准取水许可；未按期淘汰的，有关部门和地方政府要依法严格查处。积极推行水循环梯级利用。推进现有企业和园区开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升级和循环化改造，加快节水及水循环利用设施建设，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。

㈢ 推进城镇节水降损

全面推进节水型城市建设。提高城市节水工作系统性，将节水落实到城市规划、建设、管理各环节，实现优水优用、循环循序利用。落实城市节水各项基础管理制度，推进城镇节水改造。大幅降低供水管网漏损。加快制定和实施供水管网改造建设实施方案，完善供水管网检漏制度。加强公共供水系统运行监督管理，推进城镇供水管网分区计量管理，建立精细化管理平台和漏损管控体系，协同推进二次供水设施改造和专业化管理。深入开展公共领域节水。园林绿化宜选用适合我县的节水耐旱型植被，采用喷灌、微灌等节水灌溉方式。公共机构要开展供水管网、绿化浇灌系统等节水诊断，推广应用节水新技术、新工艺和新产品，提高节水器具使用率。大力推广绿色建筑，新建公共建筑必须安装节水器具。推动城镇居民家庭节水，普及推广节水型用水器具。严控高耗水服务业用水。从严控制洗车、洗涤、宾馆等行业用水定额。洗车等特种行业积极推广循环用水技术、设备与工艺。

- 第二节  实施防洪提升工程，保障防洪安全

贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾“两个坚持、三个转变”新理念，围绕“一核多点，堤库结合，河道通畅，水库安全”的防洪格局，消除防洪安全隐患，强化短板弱项建设，促进防洪工程提档升级，保障人民群众生命财产安全和经济社会健康稳定。

（1）加强城市防洪能力建设

依托流域及区域防洪体系，加快推进猛洞河撇洪隧洞、北门冲河撇洪隧洞建设，使永顺县城防洪标准达到20年一遇。

（2）消除病险水库安全隐患

坚持以防为主，开展河库堤防、水库等工程设施隐患排查和安全鉴定。进一步加大投入力度，加快推进永顺松柏水库、杉木河水库等2座中型病险水库除险加固；实施龙塔水库、长虹水库等10座小Ⅰ型水库除险加固与梯子岩水库、胡家冲水库等31座小Ⅱ型水库除险加固；推进55座骨干山塘与80座一般山塘综合整治。

（3）提升重点涝区治涝能力

统筹协调流域防洪与区域排涝的关系，加快实施万坪镇易地扶贫安置区排涝箱涵工程以及鸭皮洞、三坪、曹家、泽龙坪等共12处重点易涝区域排涝设施建设，合理安排区域涝水出路，提高排涝能力，不断完善蓄排得当的排涝体系，提高自排、抽排和应急排涝综合能力。

（4）加强中小河流治理

重点实施4条流域面积200～3000平方公里中小河流治理项目，具体包括猛洞河、施溶溪、泗溪河、澧水南源治理，解决中小流域城镇河段防洪不达标、洪涝灾害频发、河堤损毁严重等问题。

（5）加强山洪灾害防治

重点实施永顺县王村河等10条流域面积50～200平方公里重点山洪沟治理、后坪河永茂等6条流域面积50平方公里以下一般山洪沟治理。抓好山洪灾害防御，加强山洪灾害易发区重点排查，强化汛期值班、值守，构建应急协调配合机制，有效防范山洪地质灾害的发生。优化自动监测站网布局，扩大预警预报信息覆盖面，加强监测预警平台集约化应用，提升监测预警能力，指导开展群测群防体系建设，全面进行防灾减灾体系建设，减轻山洪灾害损失。

- 第三节  强化优质水源配置，保障饮水安全

以人民群众喝上放心水、优质水为目标，围绕“城乡互联、多点成片、水源优化、水质保障”饮水格局，加强水源网点建设，推进“城乡供水一体化、区域供水规模化、工程建管专业化”。

（1）强化水源地保护

加强饮用水水源地保护和水资源管理，核准集中式饮用水水源地名录。开展水源涵养及水源地生态治理与保护，重点实施高家坝水库水源地、松柏水库水源地、杉木河水源地、中秋河水源地、长虹水库水源地等5处水源地汇水河流生态治理与保护。

（2）加快城市第二水源和应急备用水源建设

加快推进永顺县城供水双水源建设，实现供水水源互为备用，有效增强城市饮水保障和应急能力。实施永顺县洞坎水库，水库坝高38米，总库容0.038亿m³，兴利库容0.032亿m³。

（3）推进现有水源工程功能调整

对现有河流型和水库型水源的主要功能进行优化调整，坚持优质水源以供水为主、一般水源以灌溉为主的原则，实施水源置换，实现优水优用。加快推进中秋河水库改扩建工程。

（4）推进城乡供水一体化、区域供水规模化

以县域为单元，利用优质水源配置工程，结合现有供水工程及配套管网，推动城市供水管网向周边乡镇拓展和延伸，扩大城市供水工程覆盖范围，形成大水源、大管网的供水骨干“水网”，逐步建立同网、同质、同服务的城乡供水一体化体系。暂不具备实施城乡供水一体化条件的地区，依托现有水厂改扩建及配套主干管网或新建规模化供水工程，合理划分供水区域，整合农村分散的小型供水工程，建设区域跨村跨乡镇的规模化供水工程，实现农村供水串珠成线、连点成片。重点实施永顺县城水厂管网延伸工程，铺设从县城水厂至抚志、连洞、吊井、颗砂、塔卧、勺哈、基湖、西歧、大坝、泽家、列夕、芙蓉镇的供水管网，管网总长458公里；加快实施乡镇规模化供水工程，包括新（扩）建芙蓉镇高铁新城水厂、松柏水厂、万坪水厂、石堤水厂、砂坝水厂、两岔水厂，合计供水规模4.1万m³/d，新铺管网147.4km；实施48处农村饮水安全巩固提升工程，主要建设包括水源池、清水池建设以及铺设管网235km。

（4）实行工程建管专业化

推行市场化运作模式，采取政府与社会资本合作、委托建设运营等建管新模式，依靠专业水务公司，提升建管专业水平和服务能力。推进“互联网+农村供水”建设，加强与城市供水衔接融合，促进城乡联网供水、公共服务均等化，建立“智慧供水网”，实现行业监管动态监控和管理，提升供水精细化、科技化管理水平。

- 第四节  促进水资源高效利用，保障用水安全

坚持适水发展，强化水的高效利用，保障粮食安全，围绕“产业满足、全面节水、应急保障”为骨干的用水格局，抓紧推进一批重大引调水和重点水源工程建设，开展灌排渠系现代化升级改造，全面提升水资源配置能力和农业灌溉供水保障水平。

（1）加强水资源节约与保护工程建设

根据国家节水行动及湖南省节水行动实施方案，打造节水型社会，实现农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损的目标。加强水资源污染防治，对水资源保护区进行清理整顿与污染治理；水源地进行隔离防护及标识警告设施；实施污水引流与净化。

（2）推进重大引调水工程

围绕永顺县发展布局，修订完善水资源综合规划和中长期供求规划，优化全县水资源配置总体方案。积极推进永顺县高家坝引水至县城引水工程，引水总长度27公里，其中新建隧洞8km，引调水流量2.5m³/s，解决永顺县新老城市及周边乡镇供水、新城生态供水、工业园区工业供水。

（3）开展骨干水源工程建设

加快推进永顺县中秋河水库扩建工程，新建永顺县龙洛湖（大坡）水库、猴儿洞水库、富坪水库共计3座小（Ⅰ）型水库工程；新建永顺县广荣水库小（Ⅱ）型水库工程。加快推进永顺县特色产业小水源建设项目，完善水源网点工程布局，保障区域居民生产生活基本用水需求。

（4）加快灌区现代化改造与建设

围绕乡村振兴战略，按照现代农业建设要求，加快推进酉水灌区（杉木河水库、松柏水库）续建配套与现代化改造，打造节水、生态、智慧、人文四型现代化灌区；重点实施永顺县石堤、塔卧、砂坝、马鞍山一般中型灌区的续建配套改造。

（5）推进新建灌区工程建设

依托已建、在建、规划的骨干水源工程，新建泽家等5个小型灌区,设计灌溉面积1.85万亩，渠道长74km。按照灌排设施配套与水源工程同步、田间工程与骨干工程同步、农艺及生物措施与工程措施同步、管理设施与工程设施同步等现代化新型灌区要求，充分发挥灌区工程整体效益，增强粮食产能和农业综合生产能力，保障粮食安全。

- 第五节  加强水生态环境修复，维护河库健康

推进生态文明建设，紧紧围绕“河清岸绿、生态保证、溪库连通”格局，加强水源涵养、水土流失综合治理、河库保护与修复，推进农村水系综合整治，守护好一江碧水，维护好河库健康。

（1）加强重点河库生态保护修复

以流域为单元，坚持综合施策、协同推进，针对重点河库生态突出问题，加强推进永顺县水生态文明建设，实施生态护岸36.539公里、生态景观坝7座、水域综合治理43公顷、猛洞河湿地保护工程、河道疏浚4.8公里、防洪减灾预警指挥系统、猛洞河饮用水水源地保护工程、滨河大道两条10.564公里、风雨桥4座、沿河亲水化广场3座、沿河游步道及栈道2.417公里、河道划界工程、水资源综合调度体系等；重点实施酉水永顺段生态治理工程、牛路河清水型生态系统建设，实施河道整治、水资源优化配置及河流生态流量保障、水资源保护、生态脆弱敏感区河库保护、受损河库生态修复等工程项目。抓紧推进小水电绿色转型升级，保护河库结构与功能。

（2）推进水土流失综合治理

坚持预防为主，保护优先，将水土流失综合治理与乡村振兴结合。实施高家坝水库、中秋河水库、松柏水库、长虹水库、跃进水库等水源地水土流失防治；推进杉木河等共5条小流域综合治理；开展万坪镇等共4个乡镇坡耕地整治。进一步加强水土保持，精准施策，探索创新治理模式，推动专业化治理，推进水土保持工作提质增效。

（3）开展水系连通及农村水系综合整治

针对农村水系存在的淤塞萎缩、水污染严重、水生态恶化等突出问题，立足乡村河道特点和保护发展需要，以县域为单元、河流为脉络、村庄为节点，通过实施清淤疏浚、岸坡整治、水系连通、水源涵养与水土保持等综合措施，集中连片推进，水域岸线并治，结合村庄建设和产业发展，开展农村水系综合整治，逐步恢复农村河道水生态功能，建设“水美湘村”，促进乡村全面振兴。

（4）完善工作制度，构建完善水生态环境保护

按照“一河一策”原则，制定针对性、精细化河水治理和保护方案，提升河流水资源、河道保护力度，保障河流生态基流，创建绿色小电站，打造绿色河流，因地制宜打造水利风景区，实现电站与周边环境和谐统一。推动建立流域梯级协作机制，鼓励流域上下游、左右岸、干支流的联合经营、统一调度，统筹各梯级水电站的发电、防洪、供水、灌溉功能，最大限度发挥流域梯级水资源开发保护整体效益，构建完善的水生态环境保护、治理和利用长效机制。

- 第六节  加强水库移民后扶

以帮扶移民、富裕移民为中心任务，继续完善大中型移民后期扶持政策，聚焦移民发展的突出问题和薄弱环节，紧紧围绕“补短板、促升级、增后劲、惠民生”，采取得力举措，精准发力，促进移民产业升级发展、改善生态环境、提升基础设施水平、完善基本公共服务、倡树文明新风、创新社会治理，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平。按每人每年600元标准核定发放移民后扶直补资金。加大全县中型水库库区和移民安置区基础设施建设，促进大中型水库库区和移民安置区经济和社会发展，因地制宜，发展优势产业，推动移民产业转型升级，培育新产业新业态，壮大村集体经济，培育新型经营主体，增强移民发展内生动力，促进移民持续增收；助推移民村美丽家园建设，对移民人口在300人以上的重点移民村，实施精准扶持整村推进全覆盖，补齐人居环境短板，加强基础设计建设，完善基本公共服务，推进环境综合治理，创新移民村治理体系，增强移民幸福感和获得感。持续开展移民创业就业培训，以市场需求和移民需求为导向，开展多层次、多渠道、多形式培训，提升移民自我发展能力。继续实施避险解困工程，对居住在地质灾害易发区和生产生活资源匮乏区的移民实施避险解困搬迁。强化对移民后期扶持政策、项目、资金的监测评估与稽查内审工作，保障项目资金效益发挥。

- 第七节  智慧水利建设

加快推进湘西州现代水利高质量发展，坚持全州水利信息化一盘棋。构建以湘西州本级为“中枢大脑与网络安全”，永顺县智慧水利任务为县域水利感知网主体的新型智慧水利体系。坚持以问题为导向，补齐信息化短板，构筑网络安全防线，支撑行业监管能力，明显提升水利信息化水平，为州、县水治理体系和治理能力的现代化提供有力支撑与强力保障，显著提升水利公共服务能力，水利数字化、网络化水平和重点领域智能化水平。

构建空天地一体化的水利感知网。动态采集与监测江河水系、水利工程设施、水利管理三大类水利感知对象的业务特征和事件信息，形成物联网传感数据、导航定位、卫星和无人机遥感等观测数据和实时图像、视频现场数据，全面监管全县涉水区域。

- 第八节  全域旅游涉水保障

牢固树立“全域旅游、全域生态、全域文化、全域康养”理念，以创建国家全域旅游示范区为抓手，抓好供水、用水设施建设，保障旅游区域生活、生产需水安全。推进生态保护修复与综合治理，构建良好自然水生态环境，为实现县域宜居宜业宜游宜养提供水利支撑。

提升供水保障水平。围绕全域旅游格局，加强水资源配置能力，加大饮用水源建设，统筹推进规模化供水，加强实施引调水工程，保障旅游区域生活、生产用水安全。以高家坝、马鞍山、杉木河、松柏、中秋河等水库为主水源，保障以芙蓉镇为龙头，老司城为核心，猛洞河、不二门、塔卧、马拉河、羊峰山等景区的用水需求。通过高家坝至县城引调水工程，满足景区生产、生活与生态供水。

保障文旅用水需求。围绕永顺休闲农业旅游发展思路，为民俗体验园、农业观光园、乡村休闲观光园、农家娱乐园提供稳定水源，保障观光与休闲园区生产生活用水。结合农业特色产业园区建设，大力推广节约型农业灌溉技术，保障永顺特色农业的用水需求。

持续保护修复水生态环境。加强旅游区的水源涵养、水土流失综合治理、河库保护与修复，推进农村水系综合整治，实现青山绿水。重点实施旅游区域小流域综合治理、河库生态保护修复与综合治理，推动旅游与城镇化相融合，打造永顺特色生态城镇。

- 第九节  乡村振兴水利保障

以提升农业发展质量，实现乡村产业兴旺；推进乡村绿色发展，建设生态宜居乡村；提高农村民生保障水平，促进乡村生活富裕三个方面对水利的需求，提高农村供水保障水平，强化农村河湖管理，推进农村水系综合整治，实施农业节水行动，完善农村水利基础设施网络，推进农村水利现代化和城乡水利一体化，为全县乡村振兴提供水利支撑。

建设水美湘村。全面落实乡村振兴战略，结合永顺县各地浓郁的文化特色和旅游资源，大力推进生态宜居乡村发展，打造永顺特色“水美湘村”。一是开展农村水系综合整治，着力提高乡村防洪整体能力，使农村河道成为乡村休闲旅游的一道靓丽风景线。二是推进水土流失综合治理，实施生态清洁小流域建设，加强坡耕地综合整治。三是加强河库水域生态保护与修复，推动河库水源涵养与治理，实施沿江、沿河清水型生态系统建设；核定重要河流生态流量，积极开展生态水电示范区建设，保障枯水期生态流量，改善水环境质量。

加快农村防洪减灾薄弱环节建设。根据防洪安全体系任务，全面覆盖中小河流、山洪沟治理工程，全面完成现有病险水库除险加固任务，形成水库除险加固常态化机制，及时消除安全隐患、恢复水库功能。统筹推进山洪灾害防治、重点易涝区治理、农村基层防汛预报预警体系和基层抗旱应急能力等建设，完善农村防洪抗旱减灾体系。

持续巩固和提升农村供水保障水平。利用优质水源配置工程，结合现有供水工程及配套管网，推动城市供水管网向农村拓展和延伸，扩大城市供水工程覆盖范围，形成大水源、大管网供水系统，逐步建立同网、同质、同服务的城乡供水一体化体系。暂不具备实施城乡供水一体化条件的地区，依托现有水厂改扩建及配套主干管网或新建规模化供水工程。

为农业农村发展提供稳定可靠水源。加快建设一批中小型水库和引提调水源工程，提高对农村地区供水覆盖面和保证率；积极推进农村供水管网配套建设，形成大中小型相结合、各类水源调节互补的供水保障体系。

推进节水型灌区、节水型乡村建设。坚持节水优先，落实最严格水资源管理制度，突出抓好生态脆弱区、水资源过度开发区的水资源消耗总量和强度双控，推进农业灌溉用水总量控制和定额管理。推进酉水灌区续建配套与现代化改造。加强农民节水宣传教育，提高节水意识、凝聚节水共识、形成节水习惯；把节水贯穿于农村一二三产业融合发展中，推动形成乡村节水型生活方式、生产方式。

加强农村水生态治理保护。加强重点区域水土流失综合治理，开展生态清洁小流域建设；全面开展农村水系综合整治；有序推进农村水电绿色发展。

- 第四章  水利监管服务保障

以完善监管体系为支撑，纵深推进水利行业强监管，坚持问题导向，围绕全面解决涉水各领域中因人的行为不当而造成的水安全水资源水生态水环境问题，依据水利部门的法律法规，推动水利行业监管常态化、规范化、法治化。围绕水行政事务、江河水库生态空间、水资源、水利工程、水旱灾害防御等重点领域，针对涉水事务监管薄弱环节，着力加强水行政管理、水资源管理和水利工程建设运行管理，持续推进河库生态空间管控，强化全过程、全要素监管，提升涉水事务监管水平，加快创造规范有序、管理严格、监督有效、良性运行的水利行业监管新环境。

- 第一节  强化水行政管理

以依法行政为抓手，以深化“放管服”改革为切入点，按照“法规制度定规矩，监督执法作保障”的思路，推动水法治体系更加完备，以简政放权释放出活力和动力，推动“放管服”改革取得新突破。

坚持依法治水。完善法律法规体系，适应新时代治水需要，坚持“立改废释”并举，加强重点领域立法，加快水权交易、巨灾保险等领域立法进程，制定并适时修订水资源管理条例、水利工程管理条例、供水条例、河库水域和涉水工程国土空间管理办法、水能资源开发利用管理条例等地方性政策法规和规范性文件。科学制定地方性水管理标准、技术标准、安全标准、产品标准、监管标准，包括用水定额、乡镇供水、水文测验、水土保持、工程建设、运行管理、水能资源开发利用等，填补制度空白，构建系统完备的涉水法规体系，依法约束和规范涉水行为，依法治水管水护水。强化水行政执法，践行水利行业强监管主基调，加强水法规执行及监督，落实执法责任，提高水行政执法效能，维护水法规的权威性和严肃性。

深化水利“放管服”工作。做好简政放权工作，对现有行政许可事项的摸底清理、论证及取消或下放工作，加强已取消或下放审批事项的事中事后监管，保留的行政许可事项通过简化程序，提高工作效率和群众便利度。做好平台建设对接工作，围绕政务服务全国“一网通办”，加快完成在线政务服务平台建设和“互联网+监管”系统建设，如期完成在线政务服务平台的全面对接。做好责权分工落实工作，探索实行承诺制，完善社会信用体系，大力推进权责关系的重塑、管理模式的再造、工作方式的转型，细化分阶段重点工作。

- 第二节  强化水资源管理

将节水优先、水资源管理贯彻治水全过程，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，落实国家节水行动，强化水资源刚性约束，以水资源可持续利用促进社会经济可持续发展。

强化指标刚性约束。严格实行区域流域用水总量和强度控制。执行我州用水总量、用水强度控制指标体系，强化节水约束性指标管理，加快落实主要领域用水指标；划定水资源承载能力地区分类，实施差别化管控措施，建立监测预警机制；水资源超载区域制定并实施用水总量削减计划。

严格用水全过程管理。严控水资源开发利用强度，完善规划和建设项目水资源论证制度，以水定城、以水定产，合理确定经济布局、结构和规模；严格实行取水许可制度；加强对重点用水户、特殊用水行业用水户的监督管理，实行阶梯水价制度；以县域为单元，全面开展节水型社会达标建设。

强化节水监督考核。逐步建立节水目标责任制，将水资源节约和保护的主要指标纳入经济社会发展综合评价体系，实行最严格水资源管理制度考核；完善监督考核工作机制，强化部门协作，落实责任追究；建立州级水资源督察和责任追究制度。

大力推进节水灌溉。加快灌区续建配套和现代化改造，分区域规模化推进高效节水灌溉。大力推进工业节水改造。完善供用水计量体系和在线监测系统，强化生产用水管理。

推进科技创新引领。建立政府推动的开放创新平台搭建以及用户体验与创新深度融合的节水技术创新体系，加快节水科技成果转化，推进节水技术、产品、设备使用示范基地和节水型社会创新试点建设。

- 第三节  加大河库生态空间管控

牢固树立河库水域严格保护意识，落实河库生态保护空间，以更大决心、更大力度、更实举措抓好河库管理保护工作，推动河长制由全面建立转向全面见效，持续改善提升水生态环境。

加强河库生态空间的监管。结合生态保护红线等划定工作，科学确定河库等涉水生态空间范围，将涉水生态空间纳入国土空间规划“一张图”，明确功能定位、主要用途与管控要求，全面完成河库管理范围划定和界桩埋设，开展水流产权确权登记。完成河流岸线保护和利用规划，依法依规划定岸线保护区、保留区、控制利用区和开发利用区等功能区，实行岸线用途管制和集约节约利用，实现河库资源有序利用。强化河库资源管控，建立河库水域、岸线资源有偿使用制度。加强水生态空间管控与保护，严格落实河库生态保护红线，以河长制为抓手，加大河库生态空间管控力度，

建立河库管理长效机制。深入推进河库“清四乱”常态化规范化，实行台账跟踪督办，组织开展“回头看”，将清理整治进一步向中小河流、农村河湖延伸。落实河道采砂管理责任制，开展河道采砂整治专项行动。

- 第四节  扎实推进水土保持监管

狠抓制度执行、责任落实和违法违规项目查处整治，依法管住人为水土流失。抓好水土保持率指标的管理应用，按省级要求确定水土保持率分阶段目标。开展水土流失动态监测，全面掌握水土流失状况。抓好水土保持社会监管，利用省级遥感监管常态化机制、规范监管工作流程和标准，对人为水土流失实施动态监控。全面建立监管问题台账，强化信用监管。

- 第五节  强化水利工程管理

坚持建管并重，在强化水利工程建设进度、质量、安全生产等方面监管的同时，加大对工程安全规范运行的监管，落实工程运行管护主体和经费，建立良性运行机制，确保工程发挥效益。

抓好水利工程建设监管。落实项目法人、参建各方和项目主管部门责任，强化前期工作、设计变更、“四制”执行、质量管理、移民安置、工程验收等环节的监管，完善水利工程质量监管体系和安全责任制，完善水利项目稽察、后评价和绩效评价制度，全面提升工程建设质量。同时进一步健全水利市场监管机制，推行“双随机、一公开”动态化监管模式，实行招投标透明化管理，应用水利工程评标专家管理系统，完善水利建设市场信用信息平台建设，创新水利工程造价管理，引导水利建设市场良性发展。

加强水利工程运行管理。完善水利工程运行管理制度和技术标准，全面开展水利工程安全鉴定，摸清工程运行现状，及早消除安全隐患，确保工程安全运行。加强对工程管护主体、管护人员和管护经费落实情况的监管，建立分级负责、分类管理的水利工程管护制度，切实加强水利工程确权划界工作，继续推进工程建管分离、维修养护市场化和物业化。

- 第六节  提升水利行业能力

突出行业监管服务重点，强化水旱灾害防御、水利工程安全运行、水资源开发利用、水利工程建设、江河水系、水土保持、水利监督等方面等重点领域监管，全面提升涉水事务监管水平。推进智慧水利建设，深化资源整合共享，深度开发“湘西州水利一张图”，健全网络安全保障体系，加快应用互联网、大数据、物联网、5G、遥感等新兴技术，加强卫星遥感影像数据在水利信息化领域的应用，利用北斗卫星系统测量水利工程、监控水利设备和传输水情信息的推广运用，提高水利工程测量的精确度，提升全县基本水文站和江河水库水文水情信息自动化监测水平。构建涵盖空天地一体化的新型水利感知网、水利智慧大脑、水利大数据中心、一体化水利综合业务平台、智慧水利网络安全体系相融合的大湘西智慧水利。加强人才队伍建设，完善人才引进和培养制度，建立完善柔性引才机制，统筹推进州县二级水利骨干人才队伍建设。推进基层水利人才振兴，加大基层水利定向大学生公费培养力度，为水安全战略提供人才和智力支持，为基层定向培养水利特岗人员。持续加强干部培训，不断提升水利干部工作能力。培育河库生态绿色水文化，推动湘西水利科普中心、水文水情预报中心文化载体发展，推进水文化长廊、水文化专栏等科宣阵地建设。

# 第五章  水安全保障重大项目

按照“谋划论证一批、前期储备一批、开工建设一批、推动续建一批、竣工投产一批”的思路，加快在建重大水利工程建设，积极推进拟建项目前期工作，合理谋划一批带动力强、利长远、增后劲的重大水利项目。

- 第一节  防洪安全重大工程

1、城市防洪排涝能力建设。加快推进猛洞河撇洪隧洞工程、北门冲河撇洪隧洞工程建设，使永顺县城防洪标准达到20年一遇，治理重点易涝区12处。

2、中小河流综合治理工程。对4条中小河道进行综合整治，综合整治114.6公里，将防洪标准提高到10年一遇。

3、山洪灾害防治工程。对10条重点山洪沟防洪治理，治理长度29公里。

4、病险水库水闸除险加固工程。对2座中型病险水库、41座小型病险水库进行除险加固。

- 第二节  饮水安全重大工程

1、水源地汇水河流生态治理与保护。实施高家坝水库水源地、松柏水库水源地、杉木河水源地、中秋河水源地、长虹水库水源地汇水河流生态治理与保护。

2、县城第二水源和应急备用水源建设。新建永顺县第二水源和应急备用水源洞坎水库，水库坝高38米，总库容0.038亿m³，兴利库容0.032亿m³，应急供水人口12万人，灌溉面积100亩。

3、城乡供水一体化工程。重点实施永顺县城水厂管网延伸工程，铺设从县城水厂至芙蓉镇等12处的供水管网，管网总长458公里。

4、农村供水保障工程。新、扩建乡镇规模化水厂7座，合计供水规模4.1万m³/d，新铺管网147.4km，受益27.5万人；实施48处农村饮水安全巩固提升工程，总受益人口12.2万人。

- 第三节  用水安全重大工程

1、水资源节约与保护。推进永顺节水型社会达标建设、永顺县饮用水源地保护建设项目、万坪煤矿地下水治理重点项目。

2、引调水工程。实施高家坝至县城引水工程，引水总长度27km，其中新建隧洞8km，引调水流量2.5m³/s。

3、重点水源工程建设。新建永顺县龙洛湖（大坡）水库、猴儿洞水库、富坪水库共计3座小（Ⅰ）型水库工程；新建永顺县广荣水库小（Ⅱ）型水库工程。

4、实施酉水灌区（杉木河水库、松柏水库）续建配套与现代化改造，设计灌溉面积6.1万亩；实施永顺县石堤、塔卧、砂坝、马鞍山一般中型灌区的续建配套改造。着力建成设施完善、用水高效、管理科学、保障有力的灌区工程建设和运行管护体系。

- 第四节  河库生态安全重大工程

1、水土流失综合治理工程。实施高家坝水库、中秋河水库、松柏水库、长虹水库、跃进水库等水源地水土流失防治；推进杉木河等共5条小流域综合治理；开展万坪镇等共4个乡镇坡耕地整治。

2、重点河库生态保护修复。实施永顺县水生态文明建设、酉水永顺段生态治理工程、牛路河清水生态廊道建设。

3、水系连通及农村水系综合整治。实施永顺县禾作溪库连通等6处溪库连通工程，实施永顺县高坪河、松柏场河等5条农村水系综合整治，治理长度20km。

- 第五节  移民后扶重大项目

促进移民产业升级发展、改善生态环境、提升基础设施水平、完善基本公共服务、倡树文明新风、创新社会治理，使移民生活水平不断提高。持续开展移民创业就业培训，提升移民自我发展能力。继续实施避险解困工程，对居住在地质灾害易发区和生产生活资源匮乏区的移民实施避险解困搬迁。

- 第六节  监管服务重大项目

永顺县水利监管体系建设。构建以湘西州本级为“中枢大脑与网络安全”，永顺县智慧水利任务为县域水利感知网主体的新型智慧水利体系。实施县域内水文站点进行提质改造及附属设施建设；水质监测、水文基地等设施建设；水利科研及人才培训；水利综合执法能力建设；防汛抢险救生机械设备及器材采购等。

- 第六章  深化水利改革创新

聚焦水利重点领域和关键环节，按照“破障碍、激活力”的思路，立足水的公共产品属性和自然资源属性，发挥政府与市场的协同作用，深化水利行业改革创新。

- 第一节  重大改革

（一）加强政策引导，推动形成节水内生动力

推行节水政策法规体系，政策牵引，激活节水产业有效需求，促进产业有效供给，形成全社会节水内生动力。加强节水宣传，提升全社会节水意识。开展水效标识建设、水效领跑行动、节水产品认证等。

（二）深化价税改革，促进水资源有偿使用

开展水资源税费改革，推动完善水价形成机制，探索建立多元化的水生态补偿机制，积极稳妥推进水权改革，促进水资源有偿使用和水生态环境保护。

（三）深化“放管服”改革，提高服务效能

贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革和优化营商环境的部署要求，全面推进取水许可电子证照，实现取水许可电子证照跨区域、跨部门共享互认。

进一步推进投资项目涉水审批改革，清理精简审批核准等事项，优化审批审核程序，对限额以下小型水利工程，尽量减少中间环节，缩短审批（核）时间，降低成本，确保资金最大化用在工程建设上。加强投资项目承诺制改革，优化项目报建审批流程。

（四）推动产权改革，提升水利工程管理效能

全面加强水利工程划界，加快明晰小型水利工程产权，有序推动水利工程产权制改革，明确管护主体和管护责任，大力推进标准化、物业化管理和养护，提升水利工程管理效能。

1、明晰农村水利工程产权

全面实施水利工程产权登记制度。按照“谁投资、谁受益、谁负担”的原则，明确水利工程的所有权、使用权和管理权归属；受益户共同出资兴建的工程，产权归受益户共同所有；以国家投资为主兴建的农村水利设施，产权归国家、农村集体经济组织所有，可按投资比例和使用权限等综合权重确定工程产权。对所有经确权的农村水利工程设施进行登记造册，健全工程档案，核发产权证书。

2、落实农村水利工程管护主体和责任

工程产权所有者是工程的管护主体。按照责权一致的原则，在确保工程安全、公益性和生态保护的前提下，可选择自行管理，也可选择采取承包、租赁、托管等方式，引入竞争机制，择优选择管理单位，签订管护合同，落实管护责任。水行政主管部门加强对水利设施管理与运行维护的监管和技术指导，督促工程管护主体切实履行管理责任，保障工程安全长效运行。

（五）提升水利行业能力建设水平

1、推进智慧水利整合工程建设

统一布局，分步推进。搭建智慧水利整体框架，利用新一代信息技术，整合水利系统内部各类信息，积极采用视频监控、自动测报、大数据智能分析，全面提升水利感知能力，互联共享各类外部相关行业涉水数据，完善智慧水利大数据中心，实现数据网格化感知和管理；大力推进水利各领域数字化、网络化、智能化的智慧应用，以提升水利业务支撑、决策支持、公共服务水平。

2、提高依法治水管水水平

为充分发挥法治在推动水利改革发展中的引领、规范和保障作用，根据《中共中央关于全面推进依法治理若干重要问题的决定》、《关于全面加强依法治水管水的实施意见》，依据水法制体系提升水利法治化水平。推进水政监察队伍执法规范化建设和执法装备建设、完善案件移送、受理、立案、通报等工作机制，提高水政执法整体效能，建立权责统一、权威高效的水政执法体系，统筹推进相关业务领域的督查检查，建立水利监督长效运行机制，加强水法治教育培训、宣传教育、建立健全普法工作制度等。

（六）优化投融资环境

1、完善政府财政投入政策。贯彻落实“两手发力”，坚持政府主导、社会协同的原则，发挥财政资金引导撬动作用，积极争取政策性金融支撑，鼓励和吸引社会资本，充分利用政府投融资平台，探索水利投资基金等新型投融资模式，保障水利建设资金需求。

2、鼓励社会资本参与。丰富市场经营主体，引导投资运营平台发展，积极推广政府和社会资本PPP合作模式。创新工程建设管理形式，推动工程建管分离、维修养护市场化和物业化。加快小型工程产权制度改革，鼓励农村集体经济组织与个人参与建设管理。

（七）推进城乡供水一体化改革

推进城乡供水一体化工程规范化建设，按照统一标准和要求，形成水源选取、工程建设、水质监测、运营管理等标准体系。创新试点建设的模式，利用省级财政资金注入，同时引进其他社会资本，推动项目建设。构建一体化运管体系，支持依法通过承包、租赁和委托管理等方式，组建专业化服务单位，保障专业化运行管理和维修养护。

（八）发展水经济与水文化

1、培育水经济。将综合治水融入资源开发、产业发展和城镇改造中，促进水经济成为区域经济发展新的绿色增长点。依托水资源、水环境和水生态优势助力全域旅游，创建水经济主题产业园试点，延伸涉水产业链。

2、弘扬水文化。培育节水绿色新文化，提炼符合新时代特色的永顺水文化品牌。加快水利风景区建设，推动山水文化、沿江特色村落等一批富有永顺特色的文化载体发展，推进水文化科普展馆、水文化专栏等科宣阵地建设。

- 第二节  重大政策

（一）深入推行河长制

1、实现河库面貌根本好转。进一步落实好河库管护责任，深入推进水污染防治、水环境治理、水生态修复、水资源保护等各项工作，督促各级河长履职尽责担当，进一步夯实基层基础，逐步推行智慧河库建设，加强河库岸线管控，实现县域河库面貌根本好转。

2、科学拓展河长制工作任务。探索集生态健康和公共服务于一体的“美丽河库”建设新模式。结合中小河流治理打造“示范河库”建设。在实现长效管护基础上，进一步加强河库生态修复，确保河库岸线形态自然优美、生态流量得到保障，湿地保护成效显著、河库水质全部达标、河库生态完全健康。

（二）建立健全水生态保护与修复制度

1、建立健全水生态保护补偿制度。根据划分的州县水生态保护事权，明确支出责任。以改善流域水环境质量和促进欠发达地区绿色发展为导向，以生态保护红线区为载体，统筹各类生态补偿资金，探索多元化补偿资金来源，探索研究建立综合性补偿办法。

2、建立河库承载能力监测预警机制。加强河库水资源、水环境和水生态等综合监测能力建设，加强水生态空间基础信息调查和监测。构建流域水量水质综合监管系统，开展水资源水环境承载能力评价。对生态水系廊道和重要河库等开展河库健康评估、水生态空间承载能力评价和预警等。

3、探索河库健康保障机制。制定重要河库名录，逐步推行全县重要河库健康评估定期发布制度，完善河库资源损害赔偿和责任追究制度。逐步推进河库上下游、左右岸、干支流联防联控，建立河库与周边生态环境联建联管机制。

（三）加强公益性水利工程投融资管理

统筹考虑水资源资产评估，建立政府和社会资本的合作机制，通过投资补助、财政补贴、贷款贴息、收益分配、价格支撑等手段吸引社会资本进行资产收购、特许经营、参股控股，盘活水资产，进一步扩大公益性水利工程多元化投融资渠道，支持和保障水利投入稳定增长。

（四）加强水利基础设施国土空间管控

在河库水域空间与水利基础设施空间纳入国土空间统一管理的基础上，制定永顺县河库水域与水利工程国土空间管控办法，明确河库水域与水利工程国土空间管控措施，建立一套科学有效的各类空间布局沟通协调机制，有效解决随意侵占河库水域和水利工程管理保护范围、重点水利工程空间布局与红线冲突矛盾等问题。

（五）抓好生态流域建设

全面落实河长制，明确水资源保护、水域岸线管理与保护、水污染防治、水环境治理等责任主体，制定具体生态流域建设标准和实施方案，完善流域资源和流域环境承载能力建设评估体系，倡导环境资源有偿使用的新型环境经济政策，实现流域生态环境资源优化配置。

- 抓好水利工程功能调整

立足农村饮水、城市居民用水质量、河库生态环境改善、社会经济高质量发展等多方面需求，优化调整水利工程主要功能，制定水利工程功能调整实施办法，明确功能调整的论证要求、合规条件、审批程序、规章制度等，推动调整工作开展，及早发挥水利工程效益。

# 第七章  投资规模

按照全县“十四五”水安全保障的目标和任务，结合已开展的前期工作，在分析预测未来五年中央和地方投入可能的基础上，对全县“十四五”水安全保障项目投资规模进行了匡算。

全县“十四五”规划项目投资为139.7亿元。其中：防洪安全体系规划项目投资16.2亿元，占比11.6%；饮水安全体系规划项目投资33.9亿元，占比24.2%；用水安全体系规划项目投资18.4亿元，占比13.2%；河库生态安全体系规划项目66.2亿元，占比47.4%；水库移民后扶项目2.1亿元，占比1.5%；监管服务体系项目投资2.9亿元，占比2.1%。

# 第八章  环境影响评价

坚持生态优先、绿色发展，在发展中保护，在保护中发展。认清主要环境问题，找准保护目标，分析规划项目布局的环境可行性，通过环境影响预测和分析，提出合理的保护措施，从决策源头预防环境污染和生态破坏，促进永顺经济、社会和环境的全面协调可持续发展。

- 第一节 规划协调性

永顺县“十四五”水安全保障规划着力补齐水利工程短板,完善防洪、供水、用水和河库生态体系，全面提升水安全保障能力。规划实施可全面提高全县防汛抗旱减灾能力、增强城乡供水安全保障程度、提高区域水资源利用效率和效益，有效改善河库水生态环境。

与相关法律、法规及政策符合性。规划符合《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规要求,规划项目实施可能涉及到区内的	生态敏感区及饮用水水源保护区,应严格遵守《中华人民共和国自然保护区条例》、《风景名胜区条例》等各类自然保护地的相关法律法规要求,严守禁止 类活动规定以及相应的管理要求。

与“三线一单”的协调性。生态保护红线，规划有可能涉及生态保护红线的项目为防洪、供水或生态修复类项目，不属于生态保护红线负面清单项目，项目实施应尽量避让生态保护红线区域，严守管控要求,落实生态环境保护措施。环境质量底线，规划目标中包括河流重要断面生态流量满足程度等河流生态安全约束指标，规划目标指标设定有利于修复和改善水 生态环境。资源利用上线,规划项目有利于优化区域的水资源配置，推进重点领域高效节水，用水总量控制等用水安全指标符合区域水资源开发利用红线的控制要求。生态环境准入清单，规划项目的实施能够有效保障区域水资源可持续发展，提高水环境质量和水源涵养能力。规划方案总体符合“三线一单”生态环境分区管控要求。

- 第二节 环境影响风险分析

湘西州“十四五”水利事业发展规划相关项目可能对大气、水、土壤、生态环境等产生不利影响，主要包括：项目建设期间施工场地产生的扬尘、施工运输车辆的尾气、河道清淤污泥散发的臭气、施工废水、施工人员产生的生活废水和生活垃圾，厂房装修、安装设备时的噪声等造成的环境污染；施工时土方开挖等活动造成植被破坏和水土流失，以及对当地生物栖息地造成影响；施工涉水作业对水生生物产生一定的影响。项目运营期间产生废气、废水、固体废弃物、噪声等对当地环境质量造成影响。

规划水利项目实施可能对局部带来一些不利环境影响。整治河道、加固堤防、筑坝建库、引调水等水利工程建设将改变河流的水文情势及水生态环境；拦河建筑物可能阻断鱼类洄游通道；水库建设可能对自然景观和文物、生物栖息繁衍环境、生物多样性等产生不利影响；水库淹没及搬迁移民，可能不同程度加剧局部地区人地矛盾，带来一些社会问题；灌区建设可能改变河流和地下水循环状况，产生土壤潜育化；农业节水设施减少了沿程和田间渗涌，可能对输水渠沿途的植物生长和地下水的补给带来不利影响。为此，必须高度重视项目建设的不利环境影响，采取有效措施，最大程度地减免规划实施的不利影响，依法加强项目环境影响评价前期工作，强化工程规划、设计和建设管理全过程的监管。

- 第三节 环境风险防范

坚持节水优先,绿色发展。加强用水需求管理,以水定需、量水而行,加强流域和区域用水总量控制,减少对水资源的过度消耗,识别流域水资源利用上线。在水资源开发利用过程中,优先保障河库基本生态用水要求，维护河库健康需要的合理生态流量和水位。加快节水型社会建设,按照减量化、再利用、资源化的原则，建立全社会的水资源循环利用体系,提高水资源的利用效率和效益，实现水资源可持续利用，努力形成节约水资源和保护水环境的产业结构、增长方式和消费模式,保护生态环境。

落实建设项目环境 影响评价制度。加强规划环评与环评项目联动管理,重点关注规划实施对流域、区域生态系统及 生态环境敏感目标造成的长期累积性影响。重点是识别生态保护红线和流域生态空间,确定环境质量底线、水资源开发利用上线,识别项目实施的主要资源、生态、环境制约因素。认真落实工程建设项目环境影响评价制度和各项环境保护措施，严格执行“三同时”管理制度。高度重视水利工程建设对生态环境的影响，树立生态的工程理念,注重人水关系的和谐性。在水利工程规划设计。建设和运行各环节采取综合措施,努力把对生态环境的影响减至最低。河道治理要避免束窄河道、减少行洪断面,以及河流渠道化的倾向，尽量保持河道自然形态，提倡采用与环境保护相结合的生态治理措施,注重与城市景观、生态环境相协调。加强工程建设管理和环境监管，强化减水河段生态修复治理和最小下泄流量保证。

重视生态环境保护工作。规划实施过程中，规划项目施工应避开鱼类特别保护期；严禁在禁渔期和鱼类产卵繁殖期安排水下施工作业；尽量避免在产卵场、有重要生态保护价值的河道进行大规模集中式施工；合理安排施工，减少无序施工对水生生境的扰动。严格界定施工活动范围，规划过程中应考虑底泥现状监测数据，优化施工工艺。加强水土保持与生态修复，尽量采用生态护坡、护岸，以满足生境多样性的基本要求。保障河道生态需水量，生态敏感河流还应考虑敏感期保护对象的需水；加强生态敏感区保护工作，保护河库水生生态环境。

妥善做好移民安置工作。坚持节约集约用地，切实做好工程征地补偿、损迁安置和水库移民后期扶持工作，确保征用土地居民生活水平逐步提高，保障其合法权益，维护社会稳定。农村移民集中安置的居民点、城（集）镇、工矿企业以及专项设施等基础设施的迁建或者复建选址，应当依法做好环境影响评价、洪水影响分析、地质勘察、地质灾害危险性评估和地质灾害防治等工作。

加强对规划实施的跟踪监测与管理。加强对规划实施可能影响的重要生态环境敏感区和重要目标的监测与保护，及时采取相应的对策措施。对直接影响重要生态环境敏感区域和重要目标的规划项目，应优化调整项目选址、布局，严格依法落实保护要求。加强规划实施的跟踪监测，对实际环境影响程度和范围较大、主要环境影响在项目建成运行一定时期后逐步显现、穿越重要环境生态敏感区的规划项目，应适时开展环境影响后评价。加强规划实施的环境风险评价与管理，针对可能发生的重大环境风险问题，制定突发环境事件的风险应急管理措施。

# 第九章  规划保障

以依法行政为抓手，以深化改革为动力，以能力建设为支撑，全面提升监管服务保障能力。按照突出重点、协同推进、分步实施的原则，建立健全规划实施保障措施，促进规划有序实施、落实落地。

加强组织推动。强化州级水利事业发展工作责任，把水利事业发展摆在更加突出的位置，强化总体规划和组织领导，成立州级及市县两级“十四五”水利事业发展规划领导小组，统筹部署各项任务，协调处理重大问题，讨论决策重大事项、重要工作。实行州负总责、县市抓落实的规划实施工作机制，明确规划确定的重大项目、重大政策和重大改革举措的责任主体和进度要求，形成一级抓一级，层层抓落实的工作局面，推进规划有序实施，确保规划落地生效。水行政主管部门发挥牵头作用，主动与其他部门加强沟通协作，做到协调联动、齐抓共管，形成治水合力。

推行协同治水。水利保障系统综合性强，是各地区、多领域、多部门的共同责任，按照政府职能分工负责，共同推进。水利部门负责规划制定、工程建设和水事管理。发改等部门根据国家相关规划争取中央预算内投资支持，财政、发改、水利等部门研究落实工程建设资金筹措方案。发改、自然资源、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、应急管理、林业等部门负责水价改革、空间管控、水污染防治、再生水利用、农田水利建设、应急管理、水源涵养及湿地建设等相关工作。

加大资金投入。充分发挥各级财政对水利工程建设投资主渠道的引导作用，落实中央支持水利金融政策，积极争取金融信贷、地方专项债劵。充分发挥市场机制作用，鼓励社会资本参与水利建设，稳定和扩大水利的投资规模。优化水利建设投资结构，依据实施计划和项目轻重缓急，优先保障一批水利民生工程的资金需求，充实重大项目储备，在重点保障重大水利工程投资的基础上，加大国家节水行动、重点河库生态保护与修复、大中型灌区现代化改造等领域的投资力度。

增强科技引领。坚持“科学治水”和科技创新引领，紧密结合“十四五”水利保障工程建设、管理、运行工作，开展科技研究和科研推广，加速推动传统水利向现代水利跨越。创新运行机制，促进科技资源开放共享，夯实水利科技创新的基础。推动科技成果转化和应用，完善科研成果评价与市场应用考核体系，建立技术成果推广转化机制，增强科技支撑保障作用，提高水利部门治水能力和水平。

强化监督评估。建立规划实施跟踪分析和协调指导机制，加强水安全有关指标数据统计与监测，强化相关重点工作任务和政策措施落实情况监督检查。定期开展规划实施情况监测评估，结合经济社会发展情况，及时完善和调整相关目标任务和措施，提升规划的适应性。

附图：1．永顺县水系图

2．防洪安全保障工程布置图

3．饮水安全保障工程布置图

4．用水安全保障工程布置图

5．河湖生态安全保障工程布置图

附表：1．防洪安全保障体系规划项目表

2．饮水安全保障体系规划项目表

3．用水安全保障体系规划项目表

4．河湖生态安全保障体系规划项目表

5．水库移民后扶项目表

6．监管服务体系规划项目表

| 永顺县“十四五”水安全保障规划项目投资统计表 （亿元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保障体系 | 保障项目 | 总投资 | “十四五”规划投资 |
| 1 | 一、防洪安全体系规划项目 | 中小河流治理工程 | 7.4 | 3.7 |
| 2 |  | 山洪灾害防治工程 | 17.3 | 4.8 |
| 3 |  | 病险水库除险加固工程 | 12.9 | 4.4 |
| 4 |  | 重点涝区排涝能力建设工程 | 3.0 | 1.3 |
| 5 |  | 城市防洪防涝能力建设工程 | 5.6 | 2.1 |
| 小计 |  |  | 46.2 | 16.2 |
| 1 | 二、饮水安全体系规划项目 | 水资源配置工程 | 8.0 | 8.0 |
| 2 |  | 城乡供水一体化工程 | 15.2 | 11.7 |
| 3 |  | 农村供水保障工程 | 20.4 | 14.2 |
| 小计 |  |  | 43.6 | 33.9 |
| 1 | 三、用水安全体系规划项目 | 水资源节约与保护工程 | 7.6 | 3.4 |
| 2 |  | 引调水工程 | 4.0 | 4.0 |
| 3 |  | 重点水源工程 | 12.5 | 7.1 |
| 4 |  | 大型灌区续建配套与现代化改造工程 | 1.6 | 1.6 |
| 5 |  | 一般中型灌区续建配套与现代化改造工程 | 1.2 | 1.2 |
| 6 |  | 新建灌区工程 | 2.8 | 1.2 |
| 小计 |  |  | 29.6 | 18.4 |
| 1 | 四、河库生态安全体系规划项目 | 水土流失综合治理 | 9.1 | 2.7 |
| 2 |  | 重点河库生态保护修复 | 25.4 | 18.4 |
| 3 |  | 农村水电绿色改造示范县建设 | 41.6 | 41.6 |
| 4 |  | 水系连通及农村水系综合整治 | 4.1 | 3.5 |
| 小计 |  |  | 80.2 | 66.2 |
| 1 | 五、水库移民后扶 |  | 16.4 | 2.1 |
| 小计 |  |  | 16.4 | 2.1 |
| 1 | 六、监管服务体系项目 | 重点水利信息化建设 | 1.7 | 1.1 |
| 2 |  | 行业能力建设 | 0.4 | 0.2 |
| 4 |  | 水文 | 0.5 | 0.5 |
| 5 |  | 水利工程设施维修养护 | 3.6 | 0.5 |
| 6 |  | 前期工作 | 2.6 | 0.6 |
| 小计 |  |  | 8.8 | 2.9 |
| 合计 |  |  | 224.9 | 139.7 |