关于农贸市场标准化建设项目专项资金财政支出绩效评价

自  评  报  告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

根据《中共永顺县委永顺县人民政府关于印发〈永顺县人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知，设立县商务局，原粮食局职责划入县商务局内，为全县粮食、承接产业转移、商贸流通、内外贸易、市场体系建设和国际经济合作的县政府组成部门。内设办公室、财务股、人事股、市场运行调节与储备股、粮食行业发展股、商务行政执法大队、市场体系建设股、商贸流通管理股、承接产业转移股、对外经济贸易股、电子商务股等11个股室。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1.立项申报情况：农贸市场标准化建设项目资金是2013年10月14日州长办公会议议定的事项：各县市原则上每年安排财政预算资金不低于500万元，要求费用由县财政按年度统筹安排。主要用于我县乡镇农贸市场标准化建设相配套的资金，包括：1、前期费用：征地、拆迁、地勘高低压电路、通讯线路迁移等产生的前期费用；2、直接费用：市场交易大厅的钢架结构、地面、摊位、照明等设施建设费用；3、间接费用：设计、预算、监理、招投标、检测等费用。我县有23个乡镇，马路市场占了大多数，为了认真贯彻落实州、县关于加快推进农贸市场标准化建设和马路市场整治工作的安排部署，从2014年起，以后每年都会上报农贸市场标准化建设项目，时间紧、任务重。为确保农贸市场标准化建设工作的顺利推进，2017年县财政安排农贸市场标准化建设项目资金365万元。

2.项目涉及范围：主要用于我县各乡镇农贸市场建设征地拆迁、预付工程款、设计、预算、监理、招投标、检测等费用。

3.总体目标：2017年州定我县农贸市场标准化建设任务5个，其中新建完成朗溪、官坝、万民、盐井、西歧5个农贸市场个项目，自2016年10月起，我县已完成土地测绘、报批、规划、地堪、环评等一系工任，续建完成塔卧、泽家两个农贸市场摊位建设任务；全面启动好万坪、石堤、松柏、青坪、砂坝等选址条件成熟的乡镇农贸市场建设；科学做好万坪、石堤、松柏、青坪、砂坝等中心镇农产品交易中心规划工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2017年度农贸市场标准化项目资金共计：365万元，其中：2017年度年初县级预算专项资金5万元、调整预算200万元、州财政拨专项资金160万元。项目资金全用于市场建设各项开支，资金到位率100% 。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。县财政投入资金总额365万元。

主要用于朗溪、官坝、万民、盐井、西歧等乡镇农贸市场进行标准化建设。其中：市场建设征地拆迁费140万元，监理费6万元，市场测绘费2万元，预付工程款212万产，差旅费3万元，印刷费1万元，其他交通费1万元。年终突破县财政下达的365万计划投资。截止2017年底，5个农贸市场改造项目工程均已完成。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为了有效组织项目顺利开展，我局制定了农贸市场标准化建设管理制度，对项目实施日常检查监督管理，并建立农贸市场标准化建设项目档案，在通常情况下，1周检查1次工作进度，不定时的下到市场解决纠纷和矛盾，每月由分管领导向局领导班子成员通报工作进度。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

投入的农贸市场建设需要先招投标，有关部门监督和审核，按项目计划、工程进度和质量分阶段验收。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

一年来，我局严格按照各级财政主管部门关于各类专项资金管理办法，加强对农贸市场标准化专项资金的管理，严格按照使用范围列支，专款专用，做到不截留、不挪用、不乱用。为了用好农贸市场标准化专项资金的管理，我局制定了《永顺县农贸市场标准化专项资金的管理办法》，并成立了以局长为组长，分管农贸市场标准化建设领导为副组长、分管财务领导和纪检监察负责人为成员的农贸市场标准化建设专项资金管理领导小组，负责专项资金的管理、监督和使用。每年县财政给我局预算并足额划拨的农贸市场标准化建设专项资金，都严格用到了农贸市场标准化建设等方面。

四、项目绩效情况

1、农贸市场标准化建设资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。

2、农贸市场标准化建设资金到达后，我局制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度，专项核算农贸市场标准化建设资金财政专项资金的使用情况。

3、所有申报项目的实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并完成。

4、所申报项目的经济性主要体现在项目以最低成本达到目标，节约了资金，实现更大的项目效益。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

严格按照专项资金管理制度和办法，对专项资金实行专款专用，对项目的建设检查监督到位，确保专项资金充分使用，取得实效。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

1、主要经验：项目初期制定详细的实施方案和工作计划，以及结合项目实际的资金管理制度和办法，项目实施过程中严格执行相关制度，把好财务关，足额拨付，不截留、挤占、挪用专项资金。

2、建议：为了全面推进我县农贸市场标准化建设工作进度，彻底取缔我县乡镇马路市场，切实为全县人民营造一个安全、干净、整齐和舒适的交易环境。2017年，我局在建设标准化农贸市场中，建设任务重，报批手续繁杂，工程建设进度不一，资金压力大，工作经费少，望财政增加工作经费。